# NSIGHT TCF Framework 배포관리 설계안

## 1. 결론

NSIGHT 배포관리는 OM(Operation Management)에서 배포 현황을 관리하고, 실제 배포 실행은 CI/CD 파이프라인이 수행하는 구조가 가장 좋습니다.

OM 배포관리 = 배포 요청 / 승인 / 이력 / 상태 조회 / 롤백 지시

CI/CD       = 빌드 / 패키징 / 서버 배포 / Health Check / 롤백 실행

Tomcat      = WAR 실행

Apache/L4   = 서비스 트래픽 분산 및 배포 중 우회

현재 nsight-tcf-framework는 tcf-util, tcf-core, tcf-web, tcf-cache, tcf-om, tcf-batch, tcf-ui, tcf-cicd, ztomcat, 업무 서비스 모듈로 구성되어 있고, tcf-cicd는 local/dev/prod 환경별 Spring·Tomcat·Apache 설정의 기준 저장소 역할을 합니다. (GitHub) (GitHub)

## 2. 배포관리의 위치

[개발자]

↓

Git Push / Merge Request

↓

[Git Repository]

↓

[CI/CD Pipeline]

- Source Checkout

- Sync Config

- Gradle Build

- Unit Test

- bootWar 생성

- Artifact 저장

↓

[배포관리 OM]

- 배포 요청 조회

- 승인 / 반려

- 배포 현황 조회

- Health Check 확인

- Rollback 요청

↓

[배포 Agent / Script]

- WAS 제외

- WAR 백업

- 신규 WAR 반영

- Tomcat Context Reload 또는 Restart

- Health Check

- 서비스 복귀

↓

[Tomcat / Apache / L4]

↓

[서비스 오픈]

NSIGHT 기존 통합 운영 기준에서도 17개 WAR 배포는 GitLab → Gradle bootWar → Artifact Repository → 배포서버 → Tomcat webapps → Health Check → 서비스 오픈 흐름으로 정리되어 있고, Rolling Deployment와 Rollback을 표준으로 둡니다.

## 3. 배포 단위 기준

### 3.1 배포 대상 구분

| 구분 | 모듈 | 배포 방식 | 배포 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 라이브러리 | tcf-util, tcf-core, tcf-web, tcf-cache | 단독 배포 금지 | 업무 WAR 내부 WEB-INF/lib 포함 |
| 업무 WAR | cc-service ~ mg-service | WAR 배포 | /cc ~ /mg |
| 운영관리 | tcf-om | WAR 배포 | /om |
| 배치 | tcf-batch | WAR 또는 JAR | /batch 또는 독립 실행 |
| UI Relay / OM UI | tcf-ui | WAR 또는 JAR | /ui |
| 운영 설정 | tcf-cicd | 설정 배포 | application-{env}.yml, setenv, Apache 설정 |

중요한 점은 tcf-util, tcf-core, tcf-web, tcf-cache JAR를 Tomcat lib/에 직접 넣지 않는 것입니다. 현재 문서도 이 공통 JAR들은 bootWar 시 각 WAR의 WEB-INF/lib에 함께 패키징된다고 설명합니다. (GitHub)

### 3.2 WAR 파일명 표준

| 업무 | Gradle 모듈 | WAR 파일 | Context |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 | cc-service | cc.war | /cc |
| 통합고객 | ic-service | ic.war | /ic |
| 개인고객 | pc-service | pc.war | /pc |
| Single View | sv-service | sv.war | /sv |
| 캠페인 | cm-service | cm.war | /cm |
| 메시지 | mg-service | mg.war | /mg |
| 운영관리 | tcf-om | om.war 또는 tcf-om.war | /om |
| 배치 | tcf-batch | tcf-batch.war | /batch |
| UI | tcf-ui | tcf-ui.war | /ui |

현재 artifacts 문서에서는 업무 서비스의 배포 파일을 webapps/{code}.war, tcf-om은 webapps/om.war, tcf-batch는 /batch, tcf-ui는 /ui로 정리하고 있습니다. (GitHub)

## 4. 배포관리 핵심 원칙

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| 운영 서버 수동 복사 금지 | 운영 배포는 반드시 CI/CD 또는 승인된 배포 스크립트로 수행 |
| Class 단위 배포 금지 | WAR 단위 배포만 허용 |
| 설정과 소스 분리 | 운영 설정은 tcf-cicd/prod 기준으로 관리 |
| 배포 전 백업 필수 | 기존 WAR, 설정파일, 배포 이력 보관 |
| Health Check 필수 | /actuator/health 또는 업무별 /online 샘플 호출 확인 |
| Rolling Deployment | WAS 1대씩 순차 배포 |
| 즉시 Rollback 가능 | Health 실패 시 직전 Artifact로 자동 복구 |
| 배포 이력 DB 저장 | 누가, 언제, 무엇을, 어디에 배포했는지 저장 |
| GUID/Trace 연계 | 배포 후 오류 발생 시 배포 버전과 거래로그를 연결 |

## 5. 배포 유형 설계

| 배포 유형 | 설명 | 적용 대상 | 운영 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 배포 | 전체 WAR 재배포 | 정기 릴리즈 | 야간 또는 승인 시간대 |
| 선택 배포 | 특정 업무 WAR만 배포 | sv, cm, om 등 | 영향도 검토 후 수행 |
| 설정 배포 | application-prod.yml, setenv, Apache 설정 반영 | 운영 설정 변경 | 설정 검증 후 재기동 또는 reload |
| 긴급 배포 | 장애 수정 Hotfix | 특정 WAR | 승인 단축, 사후 보고 필수 |
| 롤백 배포 | 이전 버전 복구 | 장애 발생 WAR | Health 실패 시 즉시 수행 |
| 무중단 배포 | WAS 1대씩 순차 배포 | 이중화 WAS | L4 제외 → 배포 → Health → 복귀 |

tcf-cicd에는 sync, build, deploy, config, full Action 개념이 이미 있으며, full은 sync → build → deploy, config는 운영 runtime yml mount 방식으로 설명되어 있습니다. (GitHub)

## 6. 표준 배포 절차

### 6.1 정기 배포 절차

1. 배포 요청 등록

2. 변경 대상 확인

3. Merge Request 승인

4. Release Tag 생성

5. CI/CD Build 실행

6. Gradle bootWar 생성

7. 단위 테스트 / 정적 점검

8. Artifact 저장

9. 운영 배포 승인

10. WAS-01 L4 제외

11. 기존 WAR 백업

12. 신규 WAR 반영

13. Tomcat Context Reload 또는 Restart

14. Health Check

15. WAS-01 L4 복귀

16. WAS-02 동일 절차 수행

17. 배포 완료 등록

18. 배포 후 30분 모니터링

### 6.2 긴급 배포 절차

1. 장애 또는 긴급 수정 요청

2. Hotfix Branch 생성

3. 최소 영향 범위 수정

4. 긴급 승인

5. 특정 WAR만 Build

6. 특정 WAS 1대 선반영

7. Health Check

8. 전체 WAS 순차 반영

9. 사후 변경보고서 작성

## 7. 배포 상태값 설계

| 상태 | 의미 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| REQUESTED | 배포 요청 | 개발/운영자가 배포 요청 등록 |
| APPROVED | 승인 완료 | 배포 가능 상태 |
| REJECTED | 반려 | 승인권자가 반려 |
| BUILDING | 빌드 중 | CI/CD 빌드 수행 |
| BUILD_FAILED | 빌드 실패 | 컴파일/테스트 실패 |
| READY | 배포 대기 | Artifact 생성 완료 |
| DEPLOYING | 배포 중 | 서버 반영 중 |
| HEALTH_CHECKING | 점검 중 | Health Check 수행 |
| SUCCESS | 배포 성공 | 서비스 정상 |
| FAILED | 배포 실패 | Health 또는 기동 실패 |
| ROLLBACKING | 롤백 중 | 이전 버전 복구 중 |
| ROLLBACK_SUCCESS | 롤백 성공 | 이전 버전 정상 복구 |
| ROLLBACK_FAILED | 롤백 실패 | 수동 조치 필요 |

## 8. 배포관리 테이블 설계

### 8.1 OM_DEPLOY_REQUEST

| 컬럼 | 설명 |
| --- | --- |
| DEPLOY_REQUEST_ID | 배포 요청 ID |
| SYSTEM_ID | 시스템 ID |
| ENV_CODE | DEV, STG, PRD |
| BUSINESS_CODE | SV, CM, MG, OM 등 |
| MODULE_NAME | Gradle 모듈명 |
| WAR_NAME | 배포 WAR명 |
| TARGET_CONTEXT | /sv, /cm, /om 등 |
| DEPLOY_TYPE | 전체, 선택, 설정, 긴급, 롤백 |
| GIT_BRANCH | 배포 Branch |
| GIT_COMMIT_ID | Commit SHA |
| RELEASE_TAG | Release Tag |
| REQUEST_REASON | 배포 사유 |
| REQUEST_USER_ID | 요청자 |
| APPROVAL_STATUS | 승인 상태 |
| DEPLOY_STATUS | 배포 상태 |
| CREATED_AT | 요청일시 |

### 8.2 OM_DEPLOY_EXECUTION

| 컬럼 | 설명 |
| --- | --- |
| DEPLOY_EXECUTION_ID | 배포 실행 ID |
| DEPLOY_REQUEST_ID | 배포 요청 ID |
| TARGET_SERVER_ID | 대상 WAS |
| TARGET_IP | 대상 IP |
| CATALINA_BASE | Tomcat 경로 |
| PREVIOUS_VERSION | 이전 버전 |
| DEPLOY_VERSION | 신규 버전 |
| BACKUP_PATH | 백업 WAR 위치 |
| ARTIFACT_PATH | 신규 Artifact 위치 |
| START_TIME | 시작시간 |
| END_TIME | 종료시간 |
| RESULT_STATUS | 성공/실패 |
| ERROR_MESSAGE | 오류 메시지 |

### 8.3 OM_DEPLOY_HEALTH_CHECK

| 컬럼 | 설명 |
| --- | --- |
| HEALTH_CHECK_ID | Health Check ID |
| DEPLOY_EXECUTION_ID | 배포 실행 ID |
| CHECK_URL | 점검 URL |
| HTTP_STATUS | HTTP 응답코드 |
| RESPONSE_BODY | 응답 요약 |
| RESPONSE_TIME_MS | 응답시간 |
| CHECK_STATUS | 성공/실패 |
| CHECK_TIME | 점검시간 |

### 8.4 OM_DEPLOY_ARTIFACT

| 컬럼 | 설명 |
| --- | --- |
| ARTIFACT_ID | Artifact ID |
| MODULE_NAME | 모듈명 |
| WAR_NAME | WAR명 |
| VERSION | 버전 |
| GIT_COMMIT_ID | Commit ID |
| CHECKSUM | 무결성 검증값 |
| FILE_SIZE | 파일 크기 |
| STORAGE_PATH | 저장 위치 |
| CREATED_AT | 생성일시 |

## 9. OM 배포관리 화면 설계

| 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 배포 대시보드 | 서버별 배포 상태, 최신 버전, Health 상태 |
| 배포 요청 등록 | 업무코드, WAR, 버전, 배포유형, 사유 등록 |
| 배포 승인 | 운영/PMO 승인, 반려, 긴급 승인 |
| 배포 실행 현황 | 서버별 진행상태, 로그, Health Check 결과 |
| Artifact 조회 | 버전, Commit, Tag, Checksum 조회 |
| Rollback 관리 | 직전 버전 선택, 롤백 실행, 결과 확인 |
| 배포 이력 조회 | 기간, 업무, 서버, 상태별 검색 |
| 설정 배포 관리 | application-prod.yml, setenv, Apache 설정 반영 이력 |
| 배포 후 모니터링 | 오류율, Timeout, Heap, Thread, Hikari Pool 추이 |

현재 OM 관리 포털도 거래로그, ServiceId, 사용자/권한/메뉴, 오류코드, Cache, 세션, 배치/배포, 파일관리, 환경설정 화면을 포함하는 구조로 정리되어 있어 배포관리 화면은 /ui/om/admin/deploy.html 중심으로 확장하면 됩니다. (GitHub)

## 10. CI/CD Pipeline 설계

[stage 1] validate

- branch 정책 확인

- 변경 파일 확인

- 금지 파일 검사

- Secret 포함 여부 검사

[stage 2] build

- gradle clean

- gradle buildBusinessWars 또는 buildZtomcatWars

- bootWar 생성

[stage 3] test

- unit test

- framework test

- mapper validation

- application context loading test

[stage 4] package

- WAR 파일 수집

- checksum 생성

- manifest 생성

[stage 5] upload

- Artifact Repository 또는 배포 서버 staging 영역 저장

[stage 6] approve

- 운영 배포 승인

[stage 7] deploy

- 대상 WAS 순차 제외

- 기존 WAR 백업

- 신규 WAR 반영

- Tomcat reload/restart

[stage 8] health

- /actuator/health

- /{context}/online 샘플 호출

- 로그 오류 확인

[stage 9] switch

- L4 복귀

- Apache Routing 확인

[stage 10] post-check

- 거래로그 오류율 확인

- Timeout 증가 여부 확인

- Thread/Heap/Pool 확인

현재 tcf-cicd는 cicd-deploy.ps1, cicd-build.ps1, cicd-deploy.sh, cicd-build.sh를 제공하고, CI 예시도 dev/prod 파이프라인으로 구분되어 있습니다. prod 예시는 build 후 artifacts/*.war를 업로드하고 운영 서버에서 설정 적용 스크립트를 실행하는 형태입니다. (GitHub)

## 11. Rolling Deployment 설계

[L4]

├─ WAS-01  서비스 중

└─ WAS-02  서비스 중

1단계: WAS-01 L4 제외

[L4]

├─ WAS-01  배포 중

└─ WAS-02  서비스 중

2단계: WAS-01 신규 WAR 반영

3단계: WAS-01 Health Check

4단계: WAS-01 L4 복귀

5단계: WAS-02 L4 제외

6단계: WAS-02 신규 WAR 반영

7단계: WAS-02 Health Check

8단계: WAS-02 L4 복귀

| 단계 | 확인 기준 |
| --- | --- |
| L4 제외 | 신규 요청이 해당 WAS로 유입되지 않아야 함 |
| Session 확인 | Spring Session JDBC 기준 세션 유지 확인 |
| WAR 반영 | webapps/{context}.war 교체 |
| Tomcat 확인 | 해당 Context 정상 기동 |
| Health Check | UP |
| 업무 샘플 호출 | /sv/online, /om/online 등 정상 응답 |
| 로그 확인 | 신규 ERROR, Timeout 급증 없음 |
| L4 복귀 | 트래픽 정상 유입 |

## 12. Rollback 설계

Rollback은 단순히 이전 WAR를 복사하는 작업이 아니라 DB 변경, 설정 변경, 캐시, 세션 영향까지 함께 판단해야 합니다.

| Rollback 유형 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| WAR Rollback | 이전 WAR 복구 후 Context Reload/Restart |
| 설정 Rollback | 이전 application-prod.yml, setenv, Apache 설정 복구 |
| DB Rollback | DDL 변경 시 별도 복구 스크립트 필요 |
| Cache Rollback | 배포 후 캐시 초기화 또는 이전 기준 재적재 |
| Batch Rollback | 실행 중 Batch 중지 후 이전 Job 버전 복구 |
| UI Rollback | tcf-ui.war 이전 버전 복구 |

### Rollback 판단 기준

| 조건 | 조치 |
| --- | --- |
| Health Check 실패 | 즉시 Rollback |
| Context 기동 실패 | 즉시 Rollback |
| 오류율 3% 이상 급증 | 운영 승인 후 Rollback |
| 주요 거래 Timeout 급증 | 원인 분석 후 Rollback 또는 L4 제외 |
| DB Migration 실패 | 배포 중단 및 DB 복구 |
| 세션 오류 발생 | 배포 중단, SessionDB/쿠키/Context 확인 |

## 13. 배포 전 점검표

| 점검 항목 | 정상 기준 |
| --- | --- |
| Merge 승인 | 승인자 1명 이상 |
| Branch | develop, release/*, hotfix/* 기준 |
| Tag | 운영 배포는 Release Tag 필수 |
| Gradle Build | 성공 |
| Unit Test | 성공 |
| WAR 생성 | 대상 WAR 존재 |
| 파일명 | sv.war, cm.war, om.war 등 표준 준수 |
| 설정파일 | 환경별 설정 분리 |
| Secret | Git 저장 금지 |
| DB 변경 | DDL/DML 승인 완료 |
| Rollback 파일 | 이전 WAR 확보 |
| 배포 시간 | 승인된 작업 시간 |
| 담당자 | 개발/운영/DBA 연락체계 확보 |

tcf-cicd README도 비밀번호와 키는 Git에 넣지 말고 ${NSIGHT_*} placeholder를 유지하라고 주의하고 있으며, 운영 Spring yml 변경은 runtime config 적용 또는 WAR 재배포 중 선택하도록 정리되어 있습니다. (GitHub)

## 14. 배포 후 점검표

| 점검 항목 | 정상 기준 |
| --- | --- |
| Tomcat Process | 정상 |
| Context 기동 | /sv, /om, /ui 등 정상 |
| Health Check | UP |
| 업무 샘플 호출 | 정상 응답 |
| Error Log | 신규 Critical Error 없음 |
| 거래로그 | FAIL, TIMEOUT 급증 없음 |
| Thread | Busy 70% 이하 |
| Heap | 70% 이하 |
| Hikari Pool | 70~80% 이하 |
| 응답시간 | p95 3초 이하 |
| 세션 | 로그인 유지 정상 |
| L4 분산 | 정상 분산 |
| Apache Routing | Context Routing 정상 |

NSIGHT 운영 기준에서도 일일 점검은 Health Check, Error Log, Timeout, Error Rate, Thread/Heap/Pool 사용률을 확인하고, 배포 후 오류는 WAR 버전, 설정 파일, 프로파일, Health Check, 로그, Rollback 대상을 확인하도록 되어 있습니다.

## 15. 최종 권장안

| 구분 | 권장 기준 |
| --- | --- |
| 배포관리 주체 | OM 배포관리 화면 |
| 실제 배포 실행 | CI/CD Pipeline + 배포 Script |
| 배포 단위 | WAR 단위 |
| 공통 JAR | Tomcat lib 직접 배포 금지, WAR 내부 포함 |
| 설정관리 | tcf-cicd를 SoT로 관리 |
| 운영 배포 | Rolling Deployment |
| 롤백 | 이전 WAR + 이전 설정 즉시 복구 |
| 검증 | Health Check + 업무 샘플 호출 + 로그 확인 |
| 이력 | OM_DEPLOY_* 테이블 저장 |
| 보안 | 승인자, 실행자, 변경사유, Commit ID 필수 기록 |

# 마무리말

NSIGHT 배포관리는 “WAR를 서버에 올리는 작업”이 아니라, 업무코드 → WAR → Context → 설정 → Health Check → 거래로그 → Rollback을 하나로 묶어 통제하는 운영 체계입니다.

# 시사점

NSIGHT는 다중 WAR, 다중 WAS, Apache/L4, Spring Session JDBC, RDW/ADW/SESSIONDB가 결합된 구조이므로 수동 배포는 장애 원인을 추적하기 어렵게 만듭니다. 따라서 배포관리는 반드시 OM 이력관리와 CI/CD 자동화를 결합해야 하며, 운영 서버에는 “승인된 Artifact만, 승인된 절차로, 검증 후 반영”되도록 표준화해야 합니다.