# NSIGHT 통합 용량산정 및 솔루션 환경설정 가이드

## 업무부하 산정에서 운영 설정·검증·변경관리까지

# 1. 도입 전 안내말

## 1.1 본 가이드가 필요한 이유

## 1.2 용량산정과 환경설정의 관계

## 1.3 본 가이드의 핵심 원칙

## 1.4 가정값·권고값·확정값의 구분

## 1.5 성능시험 전후 설정값 관리 원칙

## 1.6 문서 활용 방법

# 2. 문서 개요

## 2.1 목적

## 2.2 적용범위

## 2.3 대상 시스템

## 2.4 대상 솔루션

## 2.5 대상 독자

## 2.6 선행조건

## 2.7 용어 정의

## 2.8 기준일과 기준 버전

## 2.9 참조 자료

## 2.10 문서 변경이력

# 제1부. 용량산정과 설정값 도출 원칙

# 3. 문제 정의 및 설계 배경

## 3.1 단순 서버 사양 산정의 한계

## 3.2 서버 용량과 솔루션 설정값의 불일치 문제

## 3.3 과다 설정과 과소 설정의 위험

## 3.4 AP·DB·네트워크 병목의 상호 영향

## 3.5 다중 WAR 구조의 자원 공유 문제

## 3.6 Active-Active 및 DR 환경의 용량 문제

## 3.7 업무량 변화와 설정값 변경 필요성

# 4. 현행 구조와 문제점

## 4.1 전체 시스템 구성

## 4.2 GSLB·L4·WEB·Gateway·WAS·DB 구조

## 4.3 업무 WAR 및 Tomcat 배포 구조

## 4.4 VM·CPU·Memory 현행 사양

## 4.5 Tomcat Connector 현행 설정

## 4.6 JVM 현행 설정

## 4.7 DB Connection Pool 현행 설정

## 4.8 세션 현행 설정

## 4.9 Timeout 현행 설정

## 4.10 Cache·Batch·연계 현행 설정

## 4.11 설정값 간 불일치

## 4.12 운영 지표 및 실측자료 부족

# 5. 요구사항과 제약조건

## 5.1 사용자·지점·세션 요구사항

## 5.2 TPS 및 응답시간 요구사항

## 5.3 가용성 요구사항

## 5.4 센터 장애 수용 요구사항

## 5.5 업무 증가 및 성장률 요구사항

## 5.6 VM 표준 사양 제약

## 5.7 DB 최대 Session 제약

## 5.8 네트워크 및 보안 제약

## 5.9 장시간 세션 및 전용 브라우저 제약

## 5.10 배포·무중단·롤백 제약

## 5.11 운영·모니터링 제약

# 6. 설계 원칙

## 6.1 업무부하에서 설정값까지 추적

## 6.2 평균이 아닌 피크 기준 산정

## 6.3 정상·피크·스트레스·장애 시나리오 분리

## 6.4 세션과 TPS 분리

## 6.5 Thread와 DB Pool 분리

## 6.6 Heap과 물리 메모리 분리

## 6.7 공유 자원과 업무별 자원 구분

## 6.8 Timeout 계층의 대소관계 유지

## 6.9 설정값의 상한·권고·임계치 구분

## 6.10 설정값은 성능시험으로 확정

## 6.11 설정 변경의 자동검증

## 6.12 가정·산식·설정·시험결과의 추적성

# 7. 용량산정 결과와 설정값 연결 모델

## 7.1 전체 변환 흐름

사용자와 업무량
→ 동시요청자
→ TPS
→ 동시처리량
→ CPU·VM 수량
→ Tomcat Thread
→ JVM Memory
→ DB Pool
→ Timeout
→ 네트워크 Connection
→ 운영 임계치

## 7.2 입력값 분류

## 7.3 계산값 분류

## 7.4 솔루션 설정값 분류

## 7.5 운영 임계치 분류

## 7.6 성능시험 측정값 분류

## 7.7 최종 확정값 관리

# 제2부. 업무부하 및 시스템 용량산정

# 8. 업무량 및 사용자 모델

## 8.1 지점 수와 사용자 수

## 8.2 로그인 사용자와 활성 사용자

## 8.3 동시접속률

## 8.4 동시요청률

## 8.5 세션 수용량

## 8.6 피크 집중계수

## 8.7 성장률과 여유율

## 8.8 업무별 사용자 분포

## 8.9 조회·등록·변경·대량 거래 비율

## 8.10 사용자 시나리오별 산정 예시

# 9. TPS 및 동시처리량 산정

## 9.1 TPS 기본 개념

## 9.2 평균 TPS 산정

## 9.3 피크 TPS 산정

## 9.4 스트레스 TPS 산정

## 9.5 Little’s Law 적용

## 9.6 평균 응답시간과 동시처리량

## 9.7 p95 응답시간 적용 기준

## 9.8 360·720·1,080 TPS 시나리오

## 9.9 1,200·1,800 TPS 검증 시나리오

## 9.10 재시도·오류·Timeout 부하 반영

# 10. TPMC 및 CPU Core 산정

## 10.1 TPS와 TPMC의 차이

## 10.2 거래복잡도와 TPMC 환산

## 10.3 Core당 이론 처리량

## 10.4 Core당 실효 처리량

## 10.5 CPU 목표 이용률

## 10.6 일반 업무와 SingleView 구분

## 10.7 TPS 방식과 TPMC 방식 교차검증

## 10.8 성능시험 보정계수

# 11. VM 사양 및 서버 대수 산정

## 11.1 8Core·32GB 기준

## 11.2 16Core·64GB 기준

## 11.3 16Core·128GB 기준

## 11.4 32Core·256GB 기준

## 11.5 VM당 목표 TPS

## 11.6 정상 운영 대수

## 11.7 피크 운영 대수

## 11.8 센터 장애 시 필요 대수

## 11.9 N+1·N+2 여유

## 11.10 Rolling 배포 여유

## 11.11 최종 VM 구성안

# 12. 메모리 및 스토리지 용량산정

## 12.1 OS Memory

## 12.2 JVM Heap

## 12.3 Native Memory

## 12.4 Metaspace

## 12.5 Thread Stack

## 12.6 Direct Buffer

## 12.7 Cache Memory

## 12.8 Agent 사용 메모리

## 12.9 로그 저장공간

## 12.10 Heap Dump 저장공간

## 12.11 임시파일 및 업로드 공간

## 12.12 DB 데이터·인덱스·백업 공간

# 13. 네트워크 및 Connection 용량산정

## 13.1 동시 Connection

## 13.2 HTTP 요청·응답 크기

## 13.3 Keep-Alive Connection

## 13.4 L4 Connection

## 13.5 WEB Proxy Connection

## 13.6 Gateway Connection

## 13.7 DB Connection

## 13.8 외부 API Connection

## 13.9 파일 전송 대역폭

## 13.10 센터 장애 시 네트워크 수용량

# 제3부. 공통 환경설정 도출 기준

# 14. 환경설정값 분류체계

## 14.1 인프라 설정

## 14.2 미들웨어 설정

## 14.3 애플리케이션 설정

## 14.4 데이터베이스 설정

## 14.5 네트워크 설정

## 14.6 보안 설정

## 14.7 운영·모니터링 설정

## 14.8 환경별 설정 구분

## 14.9 공통값과 업무별 값

## 14.10 정적 설정과 동적 설정

# 15. 설정값 표준 표현방식

## 15.1 설정 항목명

## 15.2 설정 위치

## 15.3 설정 단위

## 15.4 기본값

## 15.5 권고값

## 15.6 최소값과 최대값

## 15.7 산정 공식

## 15.8 적용 대상

## 15.9 변경 시 영향

## 15.10 검증 방법

## 15.11 Rollback 값

## 15.12 운영 임계치

# 16. Timeout 계층 공통 설계

## 16.1 Timeout 계층 구조

DB Query Timeout
< DB Connection Timeout
< Spring Transaction Timeout
< TCF Service Timeout
< 외부 Proxy Timeout
< WEB Request Timeout
< L4 Idle Timeout

## 16.2 DB Query Timeout

## 16.3 Connection 획득 Timeout

## 16.4 Spring Transaction Timeout

## 16.5 TCF ServiceId Timeout

## 16.6 외부 API Connect Timeout

## 16.7 외부 API Read Timeout

## 16.8 Gateway Timeout

## 16.9 WEB Proxy Timeout

## 16.10 L4 Idle Timeout

## 16.11 장시간 거래 예외기준

## 16.12 Timeout 설정 정합성 검사

# 제4부. 솔루션별 환경설정 가이드

# 17. OS 및 VM 환경설정

## 17.1 vCPU와 Memory 할당

## 17.2 CPU Overcommit 기준

## 17.3 Memory Overcommit 기준

## 17.4 Swap 설정

## 17.5 File Descriptor

## 17.6 Process·Thread 제한

## 17.7 TCP Backlog

## 17.8 TCP Keepalive

## 17.9 Ephemeral Port 범위

## 17.10 시간동기화와 Timezone

## 17.11 로그·Dump 디렉터리

## 17.12 OS 설정 검증 명령

# 18. GSLB 환경설정

## 18.1 DNS TTL

## 18.2 Health Check 주기

## 18.3 Health Check Timeout

## 18.4 Fail Count

## 18.5 센터 분산비율

## 18.6 센터 장애 전환 정책

## 18.7 복구 후 원복 정책

## 18.8 GSLB 설정 검증

# 19. L4 환경설정

## 19.1 VIP 구성

## 19.2 서버 Pool 구성

## 19.3 분산 알고리즘

## 19.4 Persistence·Sticky 설정

## 19.5 Health Check URL

## 19.6 Connect Timeout

## 19.7 Idle Timeout

## 19.8 Connection Limit

## 19.9 Drain·Graceful Removal

## 19.10 센터 장애 시 라우팅

## 19.11 L4 설정 검증

# 20. WEB·Reverse Proxy·WebTopSuite 환경설정

## 20.1 Worker Process와 Thread

## 20.2 Backend Connection Pool

## 20.3 Proxy Connect Timeout

## 20.4 Proxy Read Timeout

## 20.5 Request Timeout

## 20.6 Keep-Alive Timeout

## 20.7 최대 요청 크기

## 20.8 최대 응답 크기

## 20.9 Upload·Download Buffer

## 20.10 정적 자원 Cache

## 20.11 압축 설정

## 20.12 Access Log

## 20.13 WEB 설정 검증

# 21. API Gateway 환경설정

## 21.1 Gateway 인스턴스 수

## 21.2 Worker Thread

## 21.3 Route별 Connection Pool

## 21.4 Connect·Read Timeout

## 21.5 Retry 횟수

## 21.6 Circuit Breaker

## 21.7 Bulkhead

## 21.8 Rate Limit

## 21.9 최대 요청 크기

## 21.10 JWT·JWKS Cache

## 21.11 Route Cache

## 21.12 Gateway 로그 설정

## 21.13 Gateway 설정 검증

# 22. Tomcat Connector 환경설정

## 22.1 Connector 구조

## 22.2 maxThreads

## 22.3 minSpareThreads

## 22.4 acceptCount

## 22.5 maxConnections

## 22.6 connectionTimeout

## 22.7 keepAliveTimeout

## 22.8 maxKeepAliveRequests

## 22.9 maxPostSize

## 22.10 maxSwallowSize

## 22.11 asyncTimeout

## 22.12 Executor 사용 기준

## 22.13 다중 WAR Thread 경쟁

## 22.14 업무별 동시처리 제한

## 22.15 Tomcat 설정 예시

## 22.16 Tomcat 설정 검증

# 23. JVM 환경설정

## 23.1 -Xms와 -Xmx

## 23.2 Heap 산정식

## 23.3 -Xss

## 23.4 Metaspace

## 23.5 Code Cache

## 23.6 Direct Memory

## 23.7 G1GC 선택 기준

## 23.8 MaxGCPauseMillis

## 23.9 GC Logging

## 23.10 Heap Dump

## 23.11 OOM 처리

## 23.12 Container·VM Memory 인식

## 23.13 Timezone·Encoding

## 23.14 JVM 설정 예시

## 23.15 JVM 설정 검증

# 24. Spring Boot 환경설정

## 24.1 Application Profile

## 24.2 Graceful Shutdown

## 24.3 Shutdown Timeout

## 24.4 Request Body 제한

## 24.5 Multipart 설정

## 24.6 Spring Task Executor

## 24.7 Async Executor

## 24.8 Scheduler Thread Pool

## 24.9 Transaction 기본 Timeout

## 24.10 Actuator 노출 범위

## 24.11 Health·Readiness·Liveness

## 24.12 Spring Boot 설정 검증

# 25. NSIGHT TCF 환경설정

## 25.1 TCF 전체 설정 구조

## 25.2 ServiceId별 Timeout

## 25.3 거래통제 Cache

## 25.4 Handler Registry

## 25.5 Idempotency 설정

## 25.6 거래로그 설정

## 25.7 감사로그 설정

## 25.8 GUID·TraceId 설정

## 25.9 동시처리 제한

## 25.10 Slow Transaction 기준

## 25.11 업무 WAR별 기본값

## 25.12 OM 연계 설정

## 25.13 TCF 설정 검증

# 26. HikariCP 환경설정

## 26.1 Pool 산정 기본식

## 26.2 maximumPoolSize

## 26.3 minimumIdle

## 26.4 connectionTimeout

## 26.5 validationTimeout

## 26.6 idleTimeout

## 26.7 maxLifetime

## 26.8 keepaliveTime

## 26.9 leakDetectionThreshold

## 26.10 autoCommit

## 26.11 Pool Name

## 26.12 업무 WAR별 Pool 분리

## 26.13 Tomcat 전체 Pool 합산

## 26.14 센터 전체 DB Connection 합산

## 26.15 DB 최대 Session 보호

## 26.16 HikariCP 설정 예시

## 26.17 HikariCP 설정 검증

# 27. MyBatis 및 SQL 환경설정

## 27.1 Statement Timeout

## 27.2 Fetch Size

## 27.3 Default Executor Type

## 27.4 Local Cache Scope

## 27.5 Lazy Loading

## 27.6 Map Underscore to Camel Case

## 27.7 Batch Executor 사용 기준

## 27.8 Paging 기준

## 27.9 대량 조회 제한

## 27.10 Slow SQL 기준

## 27.11 SQL 실행시간 수집

## 27.12 MyBatis 설정 검증

# 28. DBMS 환경설정

## 28.1 최대 Session

## 28.2 Process 수

## 28.3 Connection 수용량

## 28.4 DB Memory

## 28.5 Shared·Buffer Cache

## 28.6 PGA·Work Memory

## 28.7 Temp 공간

## 28.8 Undo·Transaction Log

## 28.9 Lock·Wait Timeout

## 28.10 Query Timeout 연계

## 28.11 Connection 유지정책

## 28.12 DB 설정 검증

# 29. 세션 환경설정

## 29.1 세션 사용 여부 결정

## 29.2 세션 Idle Timeout

## 29.3 세션 Absolute Timeout

## 29.4 Cookie Domain·Path

## 29.5 Secure·HttpOnly·SameSite

## 29.6 Tomcat DeltaManager

## 29.7 Spring Session JDBC

## 29.8 Redis Session

## 29.9 세션 정리주기

## 29.10 세션 DB Pool

## 29.11 세션 복제 트래픽

## 29.12 세션 설정 검증

# 30. JWT 및 인증 환경설정

## 30.1 Access Token 만료시간

## 30.2 Refresh Token 만료시간

## 30.3 JWKS Cache 시간

## 30.4 Clock Skew

## 30.5 issuer·audience

## 30.6 키 Rotation 주기

## 30.7 DenyList 보관기간

## 30.8 Token Family Timeout

## 30.9 인증 예외 URL

## 30.10 권한 Cache

## 30.11 JWT 설정 검증

# 31. Cache 환경설정

## 31.1 Cache 적용 대상

## 31.2 Local Cache와 분산 Cache

## 31.3 최대 Entry 수

## 31.4 최대 Memory

## 31.5 TTL

## 31.6 TTI

## 31.7 Eviction 정책

## 31.8 Cache Refresh

## 31.9 Cache Stampede 방지

## 31.10 Cache Hit Ratio 목표

## 31.11 Cache 장애 시 처리

## 31.12 Cache 설정 검증

# 32. 외부연계·HTTP Client 환경설정

## 32.1 Connection Pool

## 32.2 Max Total Connection

## 32.3 Route별 Connection

## 32.4 Connection Request Timeout

## 32.5 Connect Timeout

## 32.6 Read Timeout

## 32.7 Keep-Alive

## 32.8 Retry

## 32.9 Circuit Breaker

## 32.10 Bulkhead

## 32.11 외부 시스템별 격리

## 32.12 외부연계 설정 검증

# 33. Batch·Scheduler 환경설정

## 33.1 Batch 처리량

## 33.2 실행 허용시간

## 33.3 Scheduler Thread Pool

## 33.4 Batch Chunk Size

## 33.5 Commit Interval

## 33.6 병렬 처리수

## 33.7 DB Pool 분리

## 33.8 재시도 횟수

## 33.9 Skip 한도

## 33.10 중복실행 방지

## 33.11 온라인과 자원경합 방지

## 33.12 Batch 설정 검증

# 34. Kafka·CDC 환경설정

## 34.1 이벤트 TPS

## 34.2 메시지 평균·최대 크기

## 34.3 Partition 수

## 34.4 Replication Factor

## 34.5 Retention

## 34.6 Segment Size

## 34.7 Producer Batch Size

## 34.8 Linger 설정

## 34.9 Consumer 동시성

## 34.10 Poll 설정

## 34.11 Lag 임계치

## 34.12 재처리·DLQ

## 34.13 Kafka·CDC 설정 검증

# 35. 파일 업로드·다운로드 환경설정

## 35.1 최대 파일 크기

## 35.2 Request Size

## 35.3 Multipart 임시공간

## 35.4 Buffer Size

## 35.5 Streaming 기준

## 35.6 동시 전송수

## 35.7 전송 Timeout

## 35.8 대용량 파일 전용 서버 분리

## 35.9 파일 보관기간

## 35.10 파일 설정 검증

# 36. 로그·감사·관측성 환경설정

## 36.1 로그 레벨

## 36.2 업무 WAR별 로그 분리

## 36.3 로그 파일 크기

## 36.4 Rotation 주기

## 36.5 보관기간

## 36.6 비동기 로그 Queue

## 36.7 Access Log

## 36.8 거래로그

## 36.9 감사로그

## 36.10 GC Log

## 36.11 Runtime 상태수집

## 36.12 모니터링 지표

## 36.13 로그·관측성 설정 검증

# 제5부. 사양별 표준 설정 프로파일

# 37. 8Core·32GB 표준 프로파일

## 37.1 적용 대상

## 37.2 목표 TPS

## 37.3 Tomcat 설정

## 37.4 JVM 설정

## 37.5 HikariCP 설정

## 37.6 Timeout 설정

## 37.7 OS 설정

## 37.8 운영 임계치

## 37.9 검증 시나리오

# 38. 16Core·64GB 표준 프로파일

## 38.1 적용 대상

## 38.2 목표 TPS

## 38.3 Tomcat 설정

## 38.4 JVM 설정

## 38.5 HikariCP 설정

## 38.6 Timeout 설정

## 38.7 OS 설정

## 38.8 운영 임계치

## 38.9 검증 시나리오

# 39. 16Core·128GB 표준 프로파일

## 39.1 적용 대상

## 39.2 16Core·64GB와의 차이

## 39.3 Heap·Cache·대량조립 기준

## 39.4 Tomcat 설정

## 39.5 JVM 설정

## 39.6 HikariCP 설정

## 39.7 운영 임계치

## 39.8 검증 시나리오

# 40. 32Core·256GB 표준 프로파일

## 40.1 적용 대상

## 40.2 고부하 업무 배치 기준

## 40.3 Tomcat 설정

## 40.4 JVM 설정

## 40.5 HikariCP 설정

## 40.6 Thread 경쟁 방지

## 40.7 업무별 Bulkhead

## 40.8 운영 임계치

## 40.9 검증 시나리오

# 41. 업무 유형별 설정 프로파일

## 41.1 일반 조회 업무

## 41.2 SingleView 대량조회

## 41.3 등록·변경 업무

## 41.4 외부연계 업무

## 41.5 메시지 발송 업무

## 41.6 파일 처리 업무

## 41.7 Batch 업무

## 41.8 OM 관리 업무

## 41.9 JWT 인증 업무

## 41.10 Gateway 업무

# 제6부. 설정값 적용과 책임 경계

# 42. 목표 아키텍처

## 42.1 전체 물리 구성

## 42.2 센터별 구성

## 42.3 VM·Tomcat·WAR 배치

## 42.4 업무그룹 구성

## 42.5 DB Pool 구성

## 42.6 Gateway·OM·JWT·Batch 분리

## 42.7 정상·피크·장애 시 자원 흐름

# 43. 설정 파일 및 배포 구조

## 43.1 설정 파일 계층

## 43.2 공통 설정

## 43.3 환경별 설정

## 43.4 업무별 설정

## 43.5 민감정보 설정

## 43.6 환경변수

## 43.7 Config Server 사용 기준

## 43.8 배포 패키지와 설정 분리

## 43.9 설정 변경 배포절차

## 43.10 설정 Rollback

# 44. 책임 경계와 RACI

## 44.1 아키텍처팀

## 44.2 인프라팀

## 44.3 미들웨어팀

## 44.4 프레임워크팀

## 44.5 업무개발팀

## 44.6 DBA

## 44.7 데이터플랫폼팀

## 44.8 보안팀

## 44.9 운영팀

## 44.10 성능시험팀

## 44.11 PMO·품질팀

## 44.12 설정 승인 RACI

# 45. 정상 적용 예시

## 45.1 사용자 수에서 TPS 산정

## 45.2 TPS에서 VM 대수 산정

## 45.3 TPS에서 Thread 산정

## 45.4 DB 점유시간에서 Pool 산정

## 45.5 VM Memory에서 Heap 산정

## 45.6 Timeout 계층 설정

## 45.7 센터 장애 대수 산정

## 45.8 업무별 설정 차등화

## 45.9 성능시험 후 보정

# 46. 금지 예시

## 46.1 사용자 수를 TPS로 직접 적용

## 46.2 세션 수를 Thread 수로 적용

## 46.3 maxThreads와 DB Pool을 동일하게 설정

## 46.4 모든 WAR에 같은 Pool 크기 적용

## 46.5 물리 메모리의 50%를 무조건 Heap으로 설정

## 46.6 CPU Core 수만으로 TPS 확정

## 46.7 성능시험 없이 벤치마크 수치 확정

## 46.8 모든 Timeout을 같은 값으로 설정

## 46.9 Retry를 무제한 적용

## 46.10 DR을 정상 50:50 기준으로만 산정

## 46.11 공통 Tomcat에서 업무별 Heap을 별도라고 판단

## 46.12 설정 변경 후 검증 없이 운영 반영

# 제7부. 성능검증과 운영 전환

# 47. 성능시험 계획

## 47.1 시험 대상

## 47.2 시험 환경

## 47.3 업무 모델

## 47.4 정상 부하 시험

## 47.5 피크 부하 시험

## 47.6 스트레스 시험

## 47.7 Spike 시험

## 47.8 Soak 시험

## 47.9 센터 장애 시험

## 47.10 AP 장애 시험

## 47.11 DB Pool 고갈 시험

## 47.12 Slow SQL 시험

## 47.13 외부연계 지연 시험

## 47.14 GC·메모리 누수 시험

## 47.15 Batch·온라인 경합 시험

# 48. 설정값 검증 기준

## 48.1 CPU 검증

## 48.2 Heap·GC 검증

## 48.3 Busy Thread 검증

## 48.4 DB Pool 검증

## 48.5 TPS·응답시간 검증

## 48.6 오류율 검증

## 48.7 Timeout 검증

## 48.8 Connection 검증

## 48.9 세션 검증

## 48.10 Scale-out 효과 검증

## 48.11 장애복구 검증

# 49. 운영 임계치와 모니터링

## 49.1 CPU 임계치

## 49.2 Heap 임계치

## 49.3 GC 임계치

## 49.4 Busy Thread 임계치

## 49.5 DB Pool Active·Pending 임계치

## 49.6 TPS·p95·오류율

## 49.7 SQL 응답시간

## 49.8 외부연계 응답시간

## 49.9 Kafka Lag

## 49.10 Cache Hit Ratio

## 49.11 파일시스템 사용률

## 49.12 설정값 조정 Trigger

현재 장애 원인을 판단하려면 Thread·JVM·DB Pool을 별개로 보지 않고, 실행 중인 ServiceId와 SQL 상태까지 함께 확인해야 한다.

# 50. 장애·Timeout·자원고갈 흐름

## 50.1 Tomcat Thread 포화

## 50.2 DB Pool 고갈

## 50.3 DB Connection Timeout

## 50.4 Slow SQL·DB Lock

## 50.5 CPU 포화

## 50.6 GC 압박

## 50.7 외부 API 장애

## 50.8 Gateway 장애

## 50.9 Cache 장애

## 50.10 Kafka Lag 증가

## 50.11 특정 WAR 자원 독점

## 50.12 센터 장애

## 50.13 복구 후 설정값 재검증

# 51. 자동검증 및 품질 Gate

## 51.1 설정 스키마 검증

## 51.2 필수 설정 누락 검사

## 51.3 환경별 설정 비교

## 51.4 Timeout 순서 검사

## 51.5 Thread·Pool 비율 검사

## 51.6 전체 DB Connection 합산 검사

## 51.7 Heap·Memory 정합성 검사

## 51.8 JVM 옵션 검사

## 51.9 중복 Port 검사

## 51.10 업무 WAR별 Pool Name 검사

## 51.11 민감정보 평문 검사

## 51.12 성능시험 품질 Gate

## 51.13 운영 전환 Gate

# 52. 운영 전환 체크리스트

## 52.1 산정자료 승인

## 52.2 최종 설정값 승인

## 52.3 VM·OS 설정 확인

## 52.4 GSLB·L4·WEB 설정 확인

## 52.5 Tomcat·JVM 설정 확인

## 52.6 HikariCP·DB 설정 확인

## 52.7 Timeout 설정 확인

## 52.8 세션·JWT 설정 확인

## 52.9 Batch·Kafka 설정 확인

## 52.10 로그·모니터링 설정 확인

## 52.11 성능시험 결과 확인

## 52.12 장애시험 결과 확인

## 52.13 Rollback 준비 확인

## 52.14 운영 Runbook 확인

# 제8부. 변경·운영·폐기 관리

# 53. 설정 변경관리

## 53.1 설정값 변경 요청

## 53.2 영향도 분석

## 53.3 변경 승인

## 53.4 개발·검증·운영 반영

## 53.5 설정 변경 시험

## 53.6 변경 전후 비교

## 53.7 Rollback

## 53.8 긴급 변경

## 53.9 변경이력 관리

# 54. 정기 Capacity Review

## 54.1 일간 운영지표

## 54.2 주간 병목 검토

## 54.3 월간 Capacity Review

## 54.4 분기별 성장률 검토

## 54.5 사용자 증가 반영

## 54.6 신규 업무·WAR 추가 반영

## 54.7 SQL 변경 영향 반영

## 54.8 인프라 사양 변경 반영

## 54.9 운영 Baseline 갱신

# 55. 호환성 및 폐기 관리

## 55.1 설정 항목 버전관리

## 55.2 솔루션 업그레이드 영향

## 55.3 Deprecated 설정 관리

## 55.4 이전 버전 호환

## 55.5 설정 폐기 절차

## 55.6 설정파일 정리

## 55.7 역사적 산정근거 보존

# 56. 시사점

## 56.1 핵심 아키텍처 판단

## 56.2 주요 위험

## 56.3 우선 보완 과제

## 56.4 운영 안정화 과제

## 56.5 중장기 발전 방향

# 57. 마무리말

## 57.1 용량산정의 최종 목적

## 57.2 설정값을 고정값으로 보지 않는 원칙

## 57.3 성능시험과 운영 실측의 중요성

## 57.4 지속적인 Capacity Management

# 부록

## A. 용량산정 입력자료 양식

## B. 사용자·세션·TPS 계산표

## C. TPMC·Core 교차검증표

## D. VM 사양별 비교표

## E. 솔루션 환경설정 표준 양식

## F. 8C·16C·32C 표준 설정 프로파일

## G. Tomcat Connector 설정 템플릿

## H. JVM 옵션 템플릿

## I. Spring Boot 설정 템플릿

## J. TCF 환경설정 템플릿

## K. HikariCP 설정 템플릿

## L. MyBatis 설정 템플릿

## M. Timeout 매트릭스

## N. GSLB·L4·WEB 설정표

## O. Gateway 설정표

## P. 세션·JWT 설정표

## Q. Cache 설정표

## R. 외부연계 Client 설정표

## S. Batch·Scheduler 설정표

## T. Kafka·CDC 설정표

## U. 로그·모니터링 설정표

## V. 전체 DB Connection 합산표

## W. 센터 장애 수용량표

## X. 성능시험 시나리오

## Y. 운영 임계치 표준표

## Z. 설정값 검증결과서

## AA. 운영 전환 체크리스트

## AB. 설정 변경관리대장

## AC. 아키텍처 의사결정 기록

## AD. 용량산정 최종 결과서