J. 운영전환 체크리스트

J.1 도입 전 안내말

운영전환 체크리스트는 개발이 완료된 프로그램을 운영환경에 반영하기 전에 기능, 품질, 보안, 성능, 배포, 장애대응, 운영절차가 모두 준비되었는지 확인하는 최종 점검표이다.

NSIGHT TCF Framework에서는 단순히 WAR 파일이 정상 빌드되었다고 운영전환이 가능한 것은 아니다.
운영전환 대상은 다음 항목을 모두 포함한다.

소스

+ 설정

+ DB 스키마

+ ServiceId

+ 거래통제

+ Timeout 정책

+ 오류코드

+ 권한

+ 로그

+ 배포절차

+ Rollback 절차

+ 운영 모니터링

운영전환의 핵심 기준은 다음 한 문장으로 정리한다.

운영자가 장애 발생 시 원인을 찾고, 서비스를 우회하고, 필요하면 즉시 Rollback할 수 있는 상태여야 운영전환이 가능하다.

J.2 운영전환 전체 흐름

개발 완료

↓

개발 완료 체크리스트 확인

↓

코드 리뷰 완료

↓

품질 게이트 통과

↓

통합 테스트 완료

↓

성능 / 보안 검증 완료

↓

운영 설정 확인

↓

배포 계획 수립

↓

Rollback 계획 수립

↓

운영자 인수인계

↓

운영 반영 승인

↓

운영 배포

↓

Health Check

↓

Smoke Test

↓

운영전환 완료

J.3 운영전환 체크리스트 총괄

| 구분 | 점검 영역 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소스 / 빌드 | 운영 반영 대상 소스가 Git 기준으로 확정되었고 WAR 빌드가 성공해야 함 |
| 2 | TCF 거래 | ServiceId, 거래코드, 업무코드, Handler 매핑이 정상이어야 함 |
| 3 | DB / Mapper | 테이블, 컬럼, Mapper SQL, 실행계획이 검증되어야 함 |
| 4 | 운영 기준정보 | ServiceId, 거래통제, Timeout, 오류코드, 공통코드가 OM 또는 기준정보에 등록되어야 함 |
| 5 | 보안 / 권한 | 인증, 세션, 권한, 마스킹, 감사로그 기준을 만족해야 함 |
| 6 | 로그 / 모니터링 | GUID, TraceId, 거래로그, 오류로그, Health Check가 확인되어야 함 |
| 7 | 성능 / 안정성 | p95 응답시간, SQL 응답시간, Thread, Pool 기준을 만족해야 함 |
| 8 | 배포 / Rollback | 배포 절차, 담당자, Rollback 절차, 이전 WAR 보관이 준비되어야 함 |
| 9 | 운영 인수인계 | 운영 매뉴얼, 장애 대응 절차, 담당자 연락체계가 공유되어야 함 |
| 10 | 최종 승인 | 개발, 업무, 아키텍처, DBA, 보안, 운영, PMO 승인 완료 |

J.4 소스 / 빌드 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| Git Branch 확정 | 운영 반영 대상 Branch / Tag가 확정되었는가 | □ |
| Merge Request 승인 | 코드 리뷰와 승인 이력이 남아 있는가 | □ |
| Gradle Build 성공 | gradle clean build 또는 CI 빌드가 성공했는가 | □ |
| Unit Test 성공 | 단위 테스트 실패 건이 없는가 | □ |
| 정적 분석 통과 | Blocker / Critical 이슈가 없는가 | □ |
| WAR 생성 확인 | 업무별 WAR 파일이 정상 생성되었는가 | □ |
| Artifact 보관 | 배포 대상 WAR가 저장소에 보관되었는가 | □ |
| 버전 식별 | WAR 파일명 또는 배포 이력에서 버전 확인이 가능한가 | □ |

J.5 TCF 거래 등록 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 업무코드 | 업무코드가 표준 업무코드 체계에 맞는가 | □ |
| Context Path | /sv, /om, /cm 등 Context가 표준과 일치하는가 | □ |
| Endpoint | POST /{businessCode}/online 방식으로 호출되는가 | □ |
| ServiceId | ServiceId가 표준 명명규칙에 맞는가 | □ |
| 거래코드 | 거래코드가 업무코드와 처리유형 기준으로 채번되었는가 | □ |
| Handler 등록 | ServiceId와 Handler가 정상 매핑되었는가 | □ |
| Facade 연결 | Handler가 Facade를 호출하는 구조인가 | □ |
| 응답 전문 | StandardResponse.header + result + body 구조인가 | □ |
| 오류 응답 | 오류 발생 시 표준 오류코드로 응답하는가 | □ |

J.6 운영 기준정보 체크리스트

| 기준정보 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| ServiceId Master | 신규 ServiceId가 등록되었는가 | □ |
| 거래통제 | TCF_TRANSACTION_CONTROL 또는 OM 거래통제에 허용 거래가 등록되었는가 | □ |
| Timeout 정책 | TCF_SERVICE_TIMEOUT_POLICY 또는 설정 파일에 Timeout이 등록되었는가 | □ |
| 오류코드 | 신규 오류코드가 OM 오류코드 기준에 등록되었는가 | □ |
| 공통코드 | 화면 / 업무에서 사용하는 공통코드가 등록되었는가 | □ |
| 권한정보 | 메뉴권한, 기능권한, 데이터권한이 등록되었는가 | □ |
| Gateway Route | Gateway 사용 시 업무코드별 Route가 등록되었는가 | □ |
| Cache 정책 | 캐시 대상 기준정보의 TTL, Evict 정책이 정의되었는가 | □ |

J.7 DB / MyBatis 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 테이블 생성 | 운영 DB 반영 대상 DDL이 확정되었는가 | □ |
| 컬럼 정의 | 컬럼 타입, 길이, Nullable, 기본값이 검토되었는가 | □ |
| 인덱스 | 조회 조건에 필요한 인덱스가 생성되었는가 | □ |
| Mapper XML | Mapper XML 위치와 namespace가 표준에 맞는가 | □ |
| SQL ID | SQL ID가 표준 명명규칙에 맞는가 | □ |
| 실행계획 | 주요 SQL 실행계획을 확인했는가 | □ |
| Full Scan | 온라인 주요 SQL에 불필요한 Full Scan이 없는가 | □ |
| Paging | 목록 조회는 Page Size 제한이 있는가 | □ |
| Query Timeout | MyBatis Query Timeout이 적용되는가 | □ |
| DB 권한 | 운영 DB 계정 권한이 최소 권한으로 설정되었는가 | □ |

J.8 환경설정 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| Profile | local, dev, stg, prd 설정이 분리되었는가 | □ |
| Server Port | 운영 Tomcat Port와 충돌이 없는가 | □ |
| Context Path | WAR Context와 Apache/Gateway 라우팅이 일치하는가 | □ |
| DataSource | RDW, ADW, SESSIONDB, LOGDB 연결정보가 정확한가 | □ |
| HikariCP | maximumPoolSize, connectionTimeout, maxLifetime 기준이 적정한가 | □ |
| MyBatis | Mapper 위치, Query Timeout이 설정되었는가 | □ |
| Session | Spring Session JDBC 설정이 운영 SESSIONDB를 바라보는가 | □ |
| Cookie | Secure, HttpOnly, SameSite 설정이 적용되었는가 | □ |
| Logging | 운영 로그 경로, 파일명, 보관주기가 설정되었는가 | □ |
| Actuator | Health, Metrics, Prometheus 노출 범위가 제한되었는가 | □ |
| Secret | DB Password, Token Key, API Key가 Git에 포함되지 않았는가 | □ |

J.9 보안 / 권한 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 인증 | 미인증 사용자가 업무 ServiceId를 호출할 수 없는가 | □ |
| 세션 | 세션 만료, 위조, 중복 로그인 정책이 적용되는가 | □ |
| JWT | JWT 사용 시 만료, 변조, 폐기 Token 검증이 되는가 | □ |
| 메뉴권한 | 메뉴 접근 권한이 검증되는가 | □ |
| 기능권한 | 조회, 등록, 수정, 삭제, 다운로드 버튼 권한이 검증되는가 | □ |
| 데이터권한 | 지점, 부서, 사용자 범위별 데이터 접근이 통제되는가 | □ |
| 마스킹 | 고객번호, 계좌번호, 전화번호, 식별정보가 마스킹되는가 | □ |
| 감사로그 | 고객정보 조회, 다운로드, 권한 위반이 감사로그에 기록되는가 | □ |
| 입력값 검증 | SQL Injection, Script, 특수문자 입력 방어가 되는가 | □ |
| 오류 노출 | StackTrace, SQL, 서버 경로, 내부 IP가 응답에 노출되지 않는가 | □ |

J.10 로그 / 모니터링 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| GUID | 요청부터 응답까지 동일 GUID로 추적 가능한가 | □ |
| TraceId | 서비스 간 호출 시 TraceId가 전달되는가 | □ |
| 거래로그 | 거래 시작 시 PROCESSING 로그가 생성되는가 | □ |
| 거래상태 | 종료 시 SUCCESS / FAIL / TIMEOUT 상태가 갱신되는가 | □ |
| 오류로그 | 오류 발생 시 오류코드, ServiceId, GUID가 남는가 | □ |
| 감사로그 | 권한, 다운로드, 개인정보 조회 이벤트가 기록되는가 | □ |
| 성능로그 | 응답시간, DB 처리시간, 외부연계 시간이 기록되는가 | □ |
| Health Check | Liveness / Readiness / Deep Check가 가능한가 | □ |
| Dashboard | OM 운영 대시보드에서 상태 확인이 가능한가 | □ |
| Alert | 주요 장애 조건에 대한 알림 기준이 정의되었는가 | □ |

J.11 성능 / 안정성 체크리스트

| 점검 항목 | 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 응답시간 | 주요 온라인 거래 p95 3초 이내 | □ |
| SQL 응답시간 | 주요 조회 SQL 100~300ms 목표 | □ |
| Tomcat Thread | Busy Thread 70% 이하 권장 | □ |
| Hikari Pool | Pool 사용률 70~80% 이하 권장 | □ |
| JVM Heap | Heap 사용률 70% 이하 권장 | □ |
| GC | Full GC 빈발 없음 | □ |
| DB Session | DB Session 한계 초과 없음 | □ |
| Timeout | 온라인 / SQL / 외부연계 Timeout 적용 | □ |
| 대량조회 | 온라인 무제한 조회 없음 | □ |
| 다운로드 | 대용량 다운로드는 별도 ServiceId 또는 비동기 방식 적용 | □ |

J.12 배포 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 배포 일정 | 배포 일시와 작업 시간이 확정되었는가 | □ |
| 배포 대상 | 서버, Tomcat, WAR, Context가 명확한가 | □ |
| 배포 순서 | Gateway, OM, 업무 WAR, Batch 순서가 정의되었는가 | □ |
| 사전 백업 | 기존 WAR, 설정파일, DB Script가 백업되었는가 | □ |
| L4 제외 | 배포 대상 WAS를 L4 Pool에서 제외할 수 있는가 | □ |
| Apache 라우팅 | 신규 Context 또는 Route가 반영되었는가 | □ |
| Tomcat 기동 | WAR 배포 후 Tomcat 기동이 정상인가 | □ |
| Health Check | 배포 후 Health Check가 성공하는가 | □ |
| Smoke Test | 대표 ServiceId 호출이 성공하는가 | □ |
| L4 복귀 | 정상 확인 후 트래픽 복귀가 가능한가 | □ |
| 배포 이력 | OM 또는 배포대장에 배포 이력이 기록되었는가 | □ |

J.13 Rollback 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 이전 WAR 보관 | 직전 정상 WAR가 보관되어 있는가 | □ |
| 이전 설정 보관 | 직전 application 설정이 보관되어 있는가 | □ |
| DB Rollback | DDL / DML 변경에 대한 Rollback Script가 있는가 | □ |
| 라우팅 복구 | Apache / Gateway Route 원복 방법이 있는가 | □ |
| L4 우회 | 장애 WAS를 즉시 제외할 수 있는가 | □ |
| Rollback 기준 | 어떤 상황에서 Rollback할지 기준이 명확한가 | □ |
| Rollback 담당 | 수행자와 승인자가 지정되었는가 | □ |
| Rollback 검증 | 원복 후 Health Check와 Smoke Test 절차가 있는가 | □ |

J.14 운영자 인수인계 체크리스트

| 인수인계 항목 | 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 운영 매뉴얼 | 기동, 중지, 배포, 장애 대응 절차 제공 | □ |
| 업무 설명 | 신규 ServiceId, 주요 기능, 호출 경로 설명 | □ |
| 설정 설명 | 운영 설정값, Timeout, Pool, DB 연결정보 설명 | □ |
| 로그 위치 | App Log, Error Log, 거래로그, 감사로그 위치 공유 | □ |
| 모니터링 | Health Check, Dashboard, Alert 기준 공유 | □ |
| 장애 대응 | 주요 오류코드와 조치 방법 공유 | □ |
| Rollback | 원복 절차와 담당자 공유 | □ |
| 연락체계 | 개발, 운영, DBA, 보안, 인프라 담당자 연락처 공유 | □ |

J.15 운영전환 승인 기준

운영전환은 다음 조건을 모두 만족해야 승인한다.

| 승인 조건 | 기준 |
| --- | --- |
| 기능 검증 | 핵심 업무 시나리오 정상 |
| 품질 게이트 | 빌드, 테스트, 정적 분석 통과 |
| 보안 검증 | 인증, 권한, 마스킹, 감사로그 통과 |
| 성능 검증 | 응답시간, SQL, Thread, Pool 기준 충족 |
| 운영 설정 | prd Profile, DB, Session, Log 설정 확인 |
| 배포 계획 | 배포 순서, 담당자, 작업시간 확정 |
| Rollback 계획 | 이전 WAR, 설정, DB 원복 방안 준비 |
| 운영 인수인계 | 운영자 매뉴얼과 장애 대응 절차 공유 |
| 최종 승인 | 개발 / 업무 / 아키텍처 / DBA / 보안 / 운영 / PMO 승인 |

J.16 운영전환 최종 판정표

| 판정 | 의미 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Go | 운영전환 가능 | 예정된 일정에 운영 배포 |
| Conditional Go | 경미한 보완 후 가능 | 보완 항목 조치 후 승인 |
| Hold | 운영전환 보류 | 필수 미비사항 조치 후 재심의 |
| No-Go | 운영전환 불가 | 배포 중단, 원인 제거 후 재검증 |

No-Go 기준은 다음과 같다.

| No-Go 조건 | 설명 |
| --- | --- |
| 운영 빌드 실패 | 운영 WAR 생성 또는 배포 불가 |
| 핵심 기능 실패 | 대표 ServiceId 정상 호출 실패 |
| 인증 / 권한 우회 | 미권한 사용자가 업무 실행 가능 |
| 개인정보 노출 | 응답 또는 로그에 민감정보 평문 노출 |
| 주요 SQL 성능 미달 | 온라인 거래에서 장시간 SQL 발생 |
| Health Check 실패 | 운영 기동 후 정상 상태 확인 불가 |
| Rollback 불가 | 장애 시 원복 방법 없음 |
| 운영자 인수인계 미완료 | 장애 발생 시 운영자가 조치 불가 |

J.17 운영전환 완료 후 점검

| 점검 시점 | 점검 항목 |
| --- | --- |
| 배포 직후 | Health Check, Smoke Test, 오류로그 확인 |
| 30분 이내 | 거래로그 SUCCESS / FAIL 비율 확인 |
| 1시간 이내 | Thread, Heap, Hikari Pool, SQL 응답시간 확인 |
| 당일 업무 종료 전 | 사용자 문의, 오류코드, Timeout 발생 여부 확인 |
| 익일 오전 | 야간 배치, 세션 정리, 로그 적재, Dashboard 상태 확인 |
| 1주일 이내 | 성능 추이, 장애 이력, 개선사항 정리 |

J.18 마무리말

운영전환 체크리스트는 배포 직전 형식적으로 작성하는 문서가 아니다.
NSIGHT TCF Framework에서는 운영전환 체크리스트가 다음 의미를 가진다.

운영전환 체크리스트

= 개발 완료 증빙

+ 품질 게이트 통과 증빙

+ 운영 준비 완료 증빙

+ 장애 대응 가능성 증빙

+ PMO / 감사 대응 증빙

따라서 운영전환은 “개발이 끝났다”가 아니라, 운영자가 안정적으로 운영할 수 있는 상태가 되었다는 의미로 판단해야 한다.