# 68. 운영 전환 체크리스트

## 68.1 도입 전 안내말

운영 전환 체크리스트는 NSIGHT TCF Framework를 개발·검증 환경에서 운영 환경으로 넘기기 전에 서비스 가능 상태, 장애 대응 가능 상태, 롤백 가능 상태, 운영 감시 가능 상태를 최종 확인하는 표준 점검표이다.

NSIGHT는 Apache → Tomcat → Spring Boot → MyBatis/HikariCP → RDW/ADW/SESSIONDB 구조를 기준으로 하며, 표준 목표는 사용자 36,000명, 세션 43,200개, TPS 720, P95 3초, 가용성 99.99%로 정의되어 있다. 또한 통합 운영 기준에서는 Busy Thread 70% 이하, Heap 70% 이하, Hikari Pool 70~80% 이하를 운영 목표로 둔다.

운영 전환의 핵심 문장은 다음과 같다.

운영 전환은 개발 완료 선언이 아니라, 운영자가 장애 없이 서비스하고 장애 시 복구할 수 있음을 확인하는 절차이다.

## 68.2 운영 전환 기본 원칙

| 원칙 | 기준 |
| --- | --- |
| 승인된 산출물만 전환 | Git, CI/CD, Artifact, 배포 승인 이력이 있는 산출물만 운영 반영 |
| 운영 환경 직접 수정 금지 | 운영 서버에서 소스, WAR, 설정을 임의 수정하지 않음 |
| WAR 단위 전환 | Class, Mapper XML, 설정 일부만 단독 반영 금지 |
| 기준정보 사전 등록 | ServiceId, 거래통제, Timeout, 오류코드, 권한, 메뉴 사전 등록 |
| Health Check 필수 | Liveness, Readiness, Deep, Smoke Check 통과 필요 |
| 롤백 가능 상태 확보 | 직전 WAR, 설정, DB 기준정보, Rollback Script 확보 |
| 운영 감시 가능 | 로그, 거래로그, 감사로그, Metrics, Alert 확인 |
| 업무 담당자 확인 | 대표 업무 거래 Smoke Test를 업무 담당자가 확인 |
| 전환 이력 기록 | 배포 ID, 버전, 담당자, 승인자, 결과를 OM 또는 전환대장에 기록 |

## 68.3 운영 전환 전체 흐름

1. 운영 전환 요청 등록

↓

2. 전환 대상 확정

- 업무코드

- WAR

- 설정

- DB 변경

- 기준정보

↓

3. 산출물 검증

- 설계서

- 테스트 결과

- 배포 산출물

↓

4. 운영 환경 사전 점검

- Apache

- Tomcat

- DB

- SESSIONDB

- Gateway

- OM

↓

5. CI/CD Artifact 확인

↓

6. 운영 배포 수행

↓

7. Health Check

↓

8. Smoke Test

↓

9. 모니터링 확인

↓

10. 업무 확인

↓

11. 운영 전환 승인

↓

12. 전환 완료 보고

## 68.4 운영 전환 체크리스트 총괄

| 구분 | 점검 영역 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 산출물 준비 | 설계서, 배포본, 설정, 테스트 결과 확보 |
| 2 | 형상관리 | Git Branch, Tag, Commit ID 확인 |
| 3 | CI/CD | 공식 Runner 빌드, WAR 생성, Artifact 저장 완료 |
| 4 | 배포 준비 | 배포 승인, 백업, 롤백 계획 완료 |
| 5 | 인프라 | GSLB, L4, Apache, Tomcat 정상 |
| 6 | 애플리케이션 | 업무 WAR, OM, Gateway, JWT, Batch 정상 |
| 7 | DB | RDW, ADW, SESSIONDB, LOGDB 연결 정상 |
| 8 | 세션 | Spring Session JDBC, Cookie, 만료 정책 정상 |
| 9 | 기준정보 | ServiceId, 거래통제, Timeout, 오류코드, 권한 등록 |
| 10 | 보안 | SSO, JWT, 권한, Secret, Cookie 보안 확인 |
| 11 | 로그/감사 | GUID, 거래로그, 감사로그, 오류로그 확인 |
| 12 | 성능 | 응답시간, Thread, Heap, Pool 기준 확인 |
| 13 | 장애대응 | Health Check, Alert, Rollback 절차 검증 |
| 14 | 업무검증 | 대표 ServiceId Smoke Test 완료 |
| 15 | 운영승인 | 운영자, 업무담당자, 승인자 확인 완료 |

## 68.5 산출물 준비 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 아키텍처 정의서 | 최종 구조, Gateway, 세션, 배포 기준 반영 |  |
| TCF Framework 설계서 | STF/TCF/ETF, Dispatcher, Handler 구조 반영 |  |
| 업무 프로그램 설계서 | 업무별 ServiceId, Handler, Mapper, SQL 정의 |  |
| 테이블 정의서 | OM, TCF, SESSION, LOG, JWT, Gateway 테이블 정의 |  |
| 환경설정 정의서 | application-prod.yml, 외부 설정 기준 정의 |  |
| 배포 절차서 | 배포 순서, 담당자, 검증 방법 정의 |  |
| 롤백 절차서 | WAR, 설정, DB 기준정보 복구 절차 정의 |  |
| 테스트 결과서 | 단위, 통합, 성능, 장애, 보안 테스트 결과 확보 |  |
| 운영 매뉴얼 | 기동, 중지, 점검, 장애 대응 절차 확보 |  |
| 체크리스트 | 전환 당일 점검표 준비 |  |

## 68.6 형상관리 / CI-CD 체크리스트

NSIGHT CI/CD 운영 기준은 GitLab, GitLab Runner, Gradle, WAR 생성, 배포 자동화, 롤백 자동화를 포함한다.

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| Git Repository | 운영 반영 대상 저장소 확인 |  |
| Branch | main, release/*, 운영 Tag 기준 확인 |  |
| Commit ID | 운영 반영 Commit ID 확정 |  |
| Tag | 운영 Release Tag 생성 |  |
| MR 승인 | Merge Request 승인 이력 확인 |  |
| Build 결과 | ./gradlew clean build 성공 |  |
| Test 결과 | Unit / Integration Test 성공 |  |
| WAR 생성 | bootWar 성공 |  |
| Artifact 저장 | Nexus 또는 Artifact Repository 저장 |  |
| Checksum | WAR SHA-256 검증값 확보 |  |
| 배포 승인 | 운영 배포 승인 완료 |  |
| Rollback Artifact | 직전 정상 WAR 확보 |  |

## 68.7 WAR / 배포 산출물 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| WAR 파일명 | Context와 일치, 예: sv.war, om.war, gw.war |  |
| WAR 생성 주체 | 개발자 PC가 아닌 CI/CD Runner |  |
| Version | 운영 전환 버전 명확 |  |
| Commit ID | WAR 생성 Commit ID 확인 |  |
| 공통 JAR 포함 | WEB-INF/lib에 tcf-* 포함 |  |
| Mapper XML 포함 | resources/mapper/** 포함 |  |
| 테스트 Class 제외 | 운영 WAR에 테스트 코드 미포함 |  |
| Secret 미포함 | DB Password, JWT Private Key, API Secret 미포함 |  |
| 파일 권한 | Tomcat 계정 읽기 가능 |  |
| 배포 위치 | 표준 Tomcat webapps 경로 확인 |  |

## 68.8 인프라 전환 체크리스트

| 구분 | 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| GSLB | 센터 라우팅 | 운영 센터 정상 라우팅 |  |
| GSLB | Health Check | 장애 센터 제외 가능 |  |
| L4 | VIP | 운영 VIP 정상 |  |
| L4 | Pool | WAS Real Server 등록 정상 |  |
| L4 | Sticky | 세션 유지 정책 확인 |  |
| Apache | SSL | 인증서 정상, 만료일 확인 |  |
| Apache | Reverse Proxy | /sv, /om, /gw 라우팅 정상 |  |
| Apache | Logging | Access / Error / Proxy Log 기록 |  |
| Tomcat | JVM | Heap, Metaspace, GC 옵션 확인 |  |
| Tomcat | Connector | Port, Thread, Timeout 설정 확인 |  |
| Tomcat | Context | 업무 WAR Context 정상 전개 |  |
| OS | 계정/권한 | Tomcat 실행 계정, 파일 권한 정상 |  |
| OS | Disk | 로그, dump, 임시 경로 여유 공간 확인 |  |

## 68.9 애플리케이션 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 업무 WAR 기동 | ic, pc, sv, mg 등 대상 Context 정상 |  |
| OM 기동 | /om 운영관리 정상 |  |
| Gateway 기동 | /gw 또는 Gateway Context 정상 |  |
| JWT 기동 | 토큰 발급/검증 모듈 정상 |  |
| Batch 기동 | Scheduler 중지/기동 기준 확인 |  |
| UI 기동 | 운영관리 UI, 테스트 UI 접근 정상 |  |
| Controller | /{businessCode}/online 정상 |  |
| Dispatcher | ServiceId 기준 Handler 매핑 정상 |  |
| Handler | 대표 Handler Bean 등록 정상 |  |
| Facade | Transaction 경계 정상 |  |
| DAO/Mapper | Mapper Interface / XML 매핑 정상 |  |
| 표준 응답 | StandardResponse.header + result + body 구조 정상 |  |

## 68.10 DB / DataSource 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| RDW 연결 | 업무 조회 DB 연결 정상 |  |
| ADW 연결 | 분석 조회 DB 연결 정상 |  |
| SESSIONDB 연결 | Spring Session JDBC 저장소 연결 정상 |  |
| LOGDB 연결 | 거래로그, 감사로그 저장 정상 |  |
| OMDB 연결 | 사용자, 권한, 기준정보 조회 정상 |  |
| Hikari Pool | Pool Size, Timeout, Lifetime 설정 확인 |  |
| Query Timeout | MyBatis Statement Timeout 적용 |  |
| Transaction Timeout | 온라인 거래 Timeout 적용 |  |
| DB 계정 권한 | Select/Insert/Update 권한 정상 |  |
| DDL 반영 | 운영 반영 대상 테이블 존재 |  |
| DML 반영 | 기준정보 초기 데이터 반영 |  |
| DB Rollback Script | 복구 SQL 준비 |  |

MyBatis는 DAO/Mapper 계층에서 RDW, ADW, SESSIONDB 접근 책임을 가지며, SQL 표준화, Query Timeout, Mapper 표준, 성능 통제를 담당하는 구조로 정의되어 있다.

## 68.11 세션 전환 체크리스트

Spring Session JDBC는 세션 중앙화, WAS 독립 세션 관리, 다중 WAR 세션 공유, 사용자 인증 상태 유지를 담당한다.

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| Session 저장소 | SPRING_SESSION, SPRING_SESSION_ATTRIBUTES 생성 |  |
| Session Timeout | 운영 기준값 적용 |  |
| Cookie | Secure, HttpOnly, SameSite 설정 |  |
| JSESSIONID | Cookie 발급 정상 |  |
| 다중 WAR 공유 | /om, /sv, /gw 간 세션 연계 확인 |  |
| WAS Failover | 한 WAS 제외 시 세션 유지 확인 |  |
| 중복 로그인 | 정책 적용 여부 확인 |  |
| 강제 로그아웃 | OM 세션관리에서 처리 가능 |  |
| 세션 정리 | 만료 세션 정리 Job 확인 |  |

## 68.12 OM 기준정보 체크리스트

| 기준정보 | 확인 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 | 운영자, 업무담당자, 테스트 계정 등록 |  |
| 권한그룹 | 운영자, 조회자, 업무담당자 권한 분리 |  |
| 메뉴 | OM 메뉴, 업무 메뉴 등록 |  |
| 기능권한 | 조회, 등록, 수정, 삭제, 다운로드 권한 등록 |  |
| ServiceId | 운영 대상 ServiceId 등록 |  |
| 거래통제 | 허용 거래 Allow-List 등록 |  |
| Timeout 정책 | 서비스별 Timeout 등록 |  |
| 공통코드 | 화면/업무 공통코드 등록 |  |
| 오류코드 | TCF, 업무, DB, 연계 오류코드 등록 |  |
| Gateway Route | 업무코드별 Target 등록 |  |
| Cache 정책 | 기준정보 Cache 대상 등록 |  |

## 68.13 보안 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| SSO 연계 | SSO Token 검증 정상 |  |
| JWT 발급 | Access / Refresh Token 발급 정상 |  |
| JWT 검증 | Gateway 또는 업무 WAR에서 검증 정상 |  |
| 권한 검증 | 메뉴권한, 기능권한, ServiceId 권한 정상 |  |
| 거래통제 | 미등록 ServiceId 차단 |  |
| Cookie 보안 | Secure, HttpOnly, SameSite 적용 |  |
| CSRF | 적용 여부 및 예외 URL 확인 |  |
| Secret 관리 | 운영 Secret 외부화 |  |
| Password 노출 | WAR, Git, Log에 비밀번호 미노출 |  |
| 개인정보 마스킹 | 로그, 응답, 다운로드 파일 마스킹 |  |
| 관리자 접근 | OM 관리자 IP 또는 권한 제한 |  |
| 감사로그 | 로그인, 권한변경, 다운로드 이력 기록 |  |

## 68.14 로그 / 모니터링 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| Application Log | 업무 로그 정상 기록 |  |
| Error Log | 오류 로그 분리 기록 |  |
| Access Log | Apache/Tomcat Access Log 기록 |  |
| 거래로그 | PROCESSING → SUCCESS/FAIL/TIMEOUT 기록 |  |
| 감사로그 | 로그인, 권한, 다운로드, 기준정보 변경 기록 |  |
| GUID | 요청별 GUID 생성 |  |
| TraceId | End-to-End 추적 가능 |  |
| MDC | 로그에 ServiceId, userId, branchId 포함 |  |
| Actuator | Health, Metrics, Prometheus 노출 기준 확인 |  |
| Alert | 오류율, Timeout, Heap, Thread, Pool Alert 설정 |  |
| Dashboard | OM 운영 대시보드 표시 정상 |  |

전처리·후처리 기준에서도 GUID, TraceId, TransactionId 기반 추적성과 거래로그, 성능로그, 감사로그, 모니터링 지표 제공을 요구한다.

## 68.15 Health Check 체크리스트

헬스체크는 /actuator/health 단일 확인이 아니라 Liveness, Readiness, Deep, Smoke Check의 4단계 구조로 수행한다.

| 단계 | 점검명 | 확인 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liveness | JVM / Spring Boot 프로세스 생존 |  |
| 2 | Readiness | 업무 요청 수신 가능 |  |
| 3 | Deep Check | DB, SESSIONDB, Cache, 외부연계 정상 |  |
| 4 | Smoke Check | 대표 ServiceId 거래 성공 |  |

예시:

curl -f http://localhost:8080/sv/actuator/health/liveness

curl -f http://localhost:8080/sv/actuator/health/readiness

curl -f http://localhost:8080/sv/actuator/health

Smoke Test 예시:

POST http://localhost:8080/sv/online

Content-Type: application/json

{

"header": {

"serviceId": "SV.Customer.selectSummary",

"transactionCode": "SV-INQ-0001",

"businessCode": "SV",

"serviceName": "고객 요약 조회",

"user": "opentest",

"channelId": "WEB",

"branch": "0001"

},

"body": {

"customerNo": "CUST000001"

}

}

## 68.16 성능 / 용량 체크리스트

| 점검 항목 | 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 기준 | 36,000명 |  |
| 설계 세션 | 43,200개 이상 |  |
| 목표 TPS | 기준 TPS 이상 |  |
| P95 응답시간 | 3초 이내 |  |
| Tomcat Busy Thread | 70% 이하 |  |
| JVM Heap | 70% 이하 |  |
| Hikari Pool | 70~80% 이하 |  |
| DB Query 평균 | 기준 시간 이내 |  |
| Timeout 발생률 | 기준 이하 |  |
| GC Pause | 운영 기준 이하 |  |
| Disk 사용률 | 로그/덤프 영역 여유 |  |
| Network | AP-DB 간 지연 정상 |  |

## 68.17 장애 대응 / 롤백 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 롤백 WAR | 직전 정상 WAR 확보 |  |
| 롤백 설정 | 직전 외부 설정 백업 |  |
| DB Rollback Script | DB 변경 시 복구 SQL 확보 |  |
| L4 제외 절차 | 대상 WAS 서비스 제외 가능 |  |
| Apache 제외 절차 | BalancerMember Disable 가능 |  |
| Tomcat Restart | 표준 기동/중지 명령 확인 |  |
| 로그 위치 | 장애 분석 로그 경로 확인 |  |
| Heap Dump | OOM 발생 시 Dump 경로 확인 |  |
| Thread Dump | 지연 발생 시 Dump 수집 방법 확인 |  |
| Cache Evict | 기준정보 복구 후 Cache 갱신 가능 |  |
| 담당자 연락망 | 개발, 운영, DBA, NW, 보안 담당자 확인 |  |
| 장애 보고 양식 | 장애 상황, 조치, 원인, 재발방지 양식 준비 |  |

## 68.18 운영 전환 당일 체크리스트

| 순서 | 작업 | 담당 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전환 시작 공지 | PMO / 운영 |  |
| 2 | 배포 대상 WAR 확인 | CI/CD 담당 |  |
| 3 | 대상 WAS 트래픽 제외 | 운영 |  |
| 4 | 기존 WAR / 설정 백업 | 운영 |  |
| 5 | 신규 WAR 반영 | 운영 / CI/CD |  |
| 6 | Tomcat Reload 또는 Restart | 운영 |  |
| 7 | Liveness Check | 운영 |  |
| 8 | Readiness Check | 운영 |  |
| 9 | Deep Check | 운영 / DBA |  |
| 10 | Smoke Test | 개발 / 업무 |  |
| 11 | 로그 / 거래로그 확인 | 운영 |  |
| 12 | 대상 WAS 트래픽 복귀 | 운영 |  |
| 13 | 다음 WAS 반복 | 운영 |  |
| 14 | 전체 서비스 확인 | 업무 / 운영 |  |
| 15 | 모니터링 30분 이상 | 운영 |  |
| 16 | 전환 완료 승인 | 승인자 |  |
| 17 | 전환 완료 보고 | PMO |  |

## 68.19 운영 전환 완료 기준

| 완료 조건 | 기준 |
| --- | --- |
| 전체 WAR 기동 | 대상 업무 WAR, OM, Gateway, JWT 정상 |
| Health Check | Liveness, Readiness, Deep 성공 |
| Smoke Test | 대표 ServiceId 거래 성공 |
| 세션 | 로그인, 세션 유지, WAS Failover 정상 |
| DB | RDW, ADW, SESSIONDB, LOGDB 연결 정상 |
| 로그 | 거래로그, 감사로그, 오류로그 정상 |
| 보안 | SSO, JWT, 권한, 거래통제 정상 |
| 성능 | 응답시간, Thread, Heap, Pool 기준 이내 |
| 모니터링 | OM 대시보드, Alert 정상 |
| 롤백 | 직전 정상본과 복구 절차 확보 |
| 업무 승인 | 업무 담당자 정상 확인 |
| 운영 승인 | 운영 전환 승인자 확인 |
| 이력 기록 | 전환 결과와 특이사항 기록 |

## 68.20 운영 전환 금지 사항

| 금지 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| 개발자 PC WAR 운영 반영 | 공식 Artifact 아님 |
| 운영 서버 직접 빌드 | 재현성, 감사 이력 없음 |
| 승인 없는 운영 반영 | 변경관리 위반 |
| Health Check 생략 | 장애 조기 발견 실패 |
| Smoke Test 생략 | 실제 업무 오류 미검출 |
| Rollback 없이 전환 | 장애 시 복구 불가 |
| 운영 Secret Git 저장 | 보안 사고 위험 |
| Class 단위 반영 | 무결성, 롤백 불가 |
| Mapper XML 단독 교체 | Class-SQL 불일치 위험 |
| 전체 WAS 동시 반영 | 전체 장애 위험 |
| 기준정보 미등록 상태 오픈 | ServiceId, 거래통제 오류 발생 |
| 모니터링 미설정 상태 오픈 | 장애 인지 지연 |

## 68.21 운영 전환 승인표

| 구분 | 담당자 | 승인 기준 | 서명/확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 | 개발 리더 | 소스, 테스트, 빌드 완료 |  |
| 아키텍처 | AA / EA | 표준 구조, 설정, 배포 기준 적합 |  |
| 업무 | 업무 담당자 | 대표 업무 기능 정상 |  |
| 운영 | WAS / AP 운영자 | 기동, 로그, Health 정상 |  |
| DBA | DB 담당자 | DB 연결, SQL, DB 변경 정상 |  |
| 보안 | 보안 담당자 | 인증, 권한, Secret, 감사 정상 |  |
| 네트워크 | NW 담당자 | L4, GSLB, Apache 라우팅 정상 |  |
| PMO | PMO | 전환 절차, 이력, 보고 완료 |  |
| 최종 승인 | 전환 책임자 | 운영 전환 완료 승인 |  |

## 68.22 마무리말

운영 전환 체크리스트는 형식적인 확인 문서가 아니라 운영 전환 실패를 막는 마지막 안전장치이다.

NSIGHT TCF Framework는 업무 WAR, Gateway, JWT, OM, Batch, Cache, SessionDB, RDW/ADW, Apache, L4가 함께 동작한다. 따라서 하나의 항목이라도 누락되면 로그인 실패, 거래통제 오류, 세션 불일치, DB 연결 오류, Timeout 증가, 배포 후 장애로 이어질 수 있다.

## 68.23 시사점

NSIGHT의 운영 전환 기준은 다음 한 문장으로 정리할 수 있다.

운영 전환은 “배포 완료”가 아니라, 업무·보안·세션·DB·로그·모니터링·롤백까지 운영자가 책임질 수 있는 상태로 넘기는 절차이다.